Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда 
г. Новогрудка на 2021 – 2025 гг.

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мицкевича, 120 | 1977 | 5 | панель | 2033 | - | 2021 | Кровля, отмостка, стыки, сети |
| Гродненская, 59А | 1977 | 5 | панель | 4112 | - | 2021 | Кровля, отмостка, стыки, сети |
| Мицкевича, 57 | 1955 | 2 | кирпич | 375 | - | 2021 | Кровля, отмостка, сети, фасад |
| Мицкевича, 59 | 1955 | 2 | кирпич | 381 | - | 2021 | Кровля, отмостка, сети, фасад |
| Мицкевича, 32А | 1973 | 5 | кирпич | 2854 | - | 2022 | Кровля, отмостка, сети |
| Юбилейная, 27 | 1982 | 5 | панель | 4135 | - | 2022 | Кровля, отмостка, стыки, сети |
| Швейная, 13 | 1964 | 2 | кирпич | 295 | - | 2022 | Кровля, отмостка, сети |
| Красноармейская, 3 | 1940 | 3 | кирпич | 650 | - | 2022 | Кровля, отмостка, сети |
| Волчецкого, 26А | 1980 | 5 | панель | 5554 | - | 2023 | Кровля, отмостка, стыки, сети |
| Волчецкого, 16 | 1981 | 4 | кирпич | 1100 | - | 2023 | Кровля, отмостка, сети |
| Советская, 14 | 1963 | 4 | кирпич | 1261 | - | 2023 | Кровля, отмостка, сети |
| Фрунзе, 24А | 1970 | 2 | кирпич | 213 | - | 2023 | Кровля, отмостка, сети |
| Юбилейная, 17А | 1984 | 5 | панель | 5614 | - | 2024 | Кровля, отмостка, стыки, сети |
| Красноармейская, 25 | 1983 | 5 | панель | 1104 | - | 2024 | Кровля, отмостка, стыки, сети |
| Фрунзе, 28Б | 1983 | 5 | кирпич | 1338 | - | 2024 | Кровля, отмостка, сети |
| Чехова, 25 | 1979 | 5 | панель | 4140 | - | 2025 | Кровля, отмостка, стыки, сети |
| Чехова, 25А | 1980 | 5 | панель | 4063 | - | 2025 | Кровля, отмостка, стыки, сети |

Заместитель председателя

Новогрудского райисполкома                                                                                                      А.Н.Гриц